Catherine  Bastian -APEM

La réunion du 10/06/04 était prévue pour faire le point sur l'avancement des travaux avant les grandes vacances.

En présence de Mr Caillet et  Patrick Lemoine ( nouveau directeur du Patrimoine sur Asnières) qui s'est présenté et a mené la séance.

A ce jour 90% des travaux sont planifiés sur 22 écoles.

Concernant Mauriceau.

Les stores ( 3 classes restant) les toilettes et la rénovation de l'ancien office sont programmés pour Juillet.

L'interphonie n'est pas encore programmée car en appel d'offre ( on en reparle en fin d'année)!!!!

Concernant les autres écoles.

A relever le fait que les 2 ouvertures de classes sur Aulagnier sont remises en cause !!!! travaux peut-être fait en juillet mais pas SUR.

Ecole Maternelle Normandie : installation de la bibliothèque reportée depuis plusieurs mois car le local est encombré d'effets personnels.

Dès que le local sera vidé ( comme ce sont des effets perso , les ouvriers ne sont pas habilités pour le vidage), les travaux pourront commencer !!!!

En conclusion

Beaucoup de chantiers de peinture sur toutes les écoles et un gros chantier de 26 mois pour refaire l'école Jules ferry.

Le nouveau directeur du patrimoine semble très compétent et prendre les choses en mains. ( il est conscient  du retard et du travail à venir)

Durée de la réunion : 1 heure .