APEM    M PAIN    02/10/03

Compte-rendu de la réunion du 2 octobre 2003

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etaient présents : -Mairie :Mr Hiance ,responsable technique

Mr Lote	, responsable général des travaux

Mr Perrot , responsable éducation et jeunesse

Mr Caillet maire adjoint

-Education nationale : Inspectrice d'académie (Asnières nord et Asnières sud)

Délégation des enseignants de l'école Réjane dont 							Mme Denis , directrice

Directeur de l'école Mauriceau ,Mr Polixene

-Parents : Délégation des parents d'élèves de Réjane

Annie Gueguen-Lhostis , gpc

Marie-Suzelle Cherbuin , gpc

Catherine Bastian , gpc/apem

Muriel Pain , gpc/apem

Mr Caillet ouvre la réunion à 18H en annonçant le choix retenu par la Mairie : L'implantation dans la cour de Réjane de 2 salles préfabriquées dos au mur de l'ancienne construction et d'une 3eme classe dans la bibliothèque existante de l'école Réjane.

I Discussion sur l'implantation :

======================

Mme Denis s'étonne de ne pas avoir été consultée .

La Mairie explique que 2 propositions avaient été faites et qu'elle les avaient étudiées. Tenant compte de l'avis des parents quant au transport, ils avaient opté pour cette solution.

Mme l'inspectrice, ayant été consultée pour la décision , avait tenu compte de plusieurs 	choses :

- Temps et difficulté de transport des parents .Si utilisation d'un bus il mettrait trop de temps et les arrivées tardives diminueraient le temps des enseignements obligatoires.

- Responsabilité de ces enfants au sein de l'école Mauriceau qui incomberait à Mr Polixène et du coup supprimerait du temps de décharge à Mme Denis.

Le corps enseignant de Réjane et les parents d’élèves s'inquiètent quant au niveau d'isolation phonique et thermique des préfabriqués ainsi que de la disposition des classes par rapport à la voie ferrée.

Conclusion :

---------------

Mr Lote s'engage à :

- se renseigner auprès des 2 entreprises contactées (Algéco), sur les garanties au niveau isolation phonique et thermique .

- à contacter la SNCF pour voir les possibilités de construire des écrans phoniques transparents.

- à orienter les ouvertures des préfabriqués vers la cour.

II Problème des sports :

=================

Les enseignants parlent du peu de place laissée dans la cour et s'inquiètent pour la pratique des sports ainsi que de son utilisation sur le temps du midi.

Pour le moment , ils n'ont accès au stade que le jeudi matin.

Les parents suggèrent une meilleure utilisation des créneaux horaires disponibles du stade surtout sur le temps du midi.

Mr Perrot conforte l'idée en disant avoir contacté le responsable du centre de loisirs afin qu'il organise des activités extérieures sur le temps péri et extra scolaires.

En cas de froid? La mairie suggère d'utiliser les salles de motricité mais elles sont déjà utilisées sur le temps du midi.

Utiliser la terrasse ? Pas possible :d'après les services techniques, elle ne sert que de passage pour donner accès à des escaliers de secours .

Utilisation du nouveau gymnase de la rue de Nanterre ? Possibilité sérieuse à étudier.

Mme l'inspectrice insiste sur le fait que 3 services de cour devront être faits .

III Problème de toilettes :

==================

1 cabine de toilettes sera installée entre les 2 modules des salles de classe et 1 autre W-C existant au rez de chaussée

IV Problème d'eau :

==============

L'eau est chaude dans les étages .Il n'y a que de l'eau froide, buvable, en bas et donc 1 seul lavabo .

- installation d'un point d'eau potable au niveau du bâtiment principal ?

- installation d’1 point d’eau dans le module extérieur

- installation de fontaines extérieures

V Gain de place :

============

==> Supprimer des jardinières et autres pour gagner des m2 de cour.

VI Déménagement de la BCD

======================

===> Faire des "coins" bibliothèque dans la cour en trouvant peut être des "cabanes de chantier" ...

Refus de l’utilisation d’un bibliobus ( trop couteux)

VII Infos ...Infos.....Infos....

====================

1- Créneau horaire du gymnase Magenta de Mauriceau donné à Réjane

2- L' agrandissement de l’école  doit être terminé pour juillet 05 .Ouverture septembre 05 .

Il sera de 6 classes avec locaux de fonctionnement et centre de loisirs intégré .

Extension possible de 3 classes par la suite

Novembre 03 : réception des projets.

3- Le 4eme collège : l'inspectrice déclare que l'ouverture "administrative" est prévue en 04 même si  les travaux  ne sont pas terminés, même si les enfants ne sont pas accueillis dans des locaux terminés.(Préfabriqués à haute dose  à prévoir ???)

Mr Lote nous dit qu'il doit faire demain un courrier pour le conseil général afin d'accélérer le travail sur le terrain (augmenter le nombre des équipes pour respecter les délais ).

Mr Caillet termine la réunion en récapitulant tous ces points et clos la réunion à 19H15.